Progresso do Projeto

1. **Nome do Projeto:** EcoNow
2. **Período:** 17/03/2025 à 10/05/2025
3. **Responsável:** Carolina Stancov Cavicchio Miguel

**Status Geral:**

Projeto em andamento, sem atrasos significativos

Riscos sobre controle

**Atividades Realizadas:**

**Sprint 1:**

* Identificação de operações candidatas
* Processo To Be de Cadastro
* Processo To Be de Cadastro Campanha
* Processo To Be de Login
* Caso de Uso – Realizar Cadastro
* Caso de Uso – Logar
* Caso de Uso – Cadastrar Campanha
* Especificação de RNF
* Identificação de regras de negócio
* Identificação de Riscos

**Sprint 2:**

* Identificação de operações candidatas
* Processo TO BE Aderir Campanha
* Processo To Be Visualizar Mapas
* Processo To Be Validar Campanha
* Caso de uso – Aderir Campanha
* Caso de uso – Visualizar Mapas
* Caso de uso – Validar Campanha
* Especificação de RNF
* Identificação de regras de negócio
* Identificação de Riscos

**Sprint 3:**

* Identificação de operações candidatas
* Processo To Be Resgatar Recompensa
* Processo To Be Gerar Relatório
* Caso de uso – Resgatar Recompensa
* Caso de uso – Gerar Relatório
* Especificação de RNF
* Identificação de regras de negócio
* Identificação de Riscos

**Atividades em Andamento:**

**Sprint 1:**

* Especificar os esquemas de mensagens dos serviços
* Especificar as interfaces dos serviços
* Especificar as Políticas e SLA’s de cada serviço
* Elaborar os diagramas de realização de cada serviço

**Sprint 2:**

* Elaborar os diagramas de realização de cada serviço
* Especificar os esquemas de mensagens dos serviços
* Especificar as interfaces dos serviços
* Especificar as Políticas e SLA’s de cada serviço

**Sprint 3:**

* Especificar os esquemas de mensagens dos serviços
* Especificar as interfaces dos serviços
* Especificar as Políticas e SLA’s de cada serviço
* Elaborar os diagramas de realização de cada serviço

**Atividades Planejadas:**

**Sprint 1:**

* Criar formulário de cadastro
* Validar informações
* Salvar os dados na tabela de consumidror/empresa
* Criar formulário de login
* Verificar senha com hash salvo na tabela de consumidor/empresa
* Criar formulário para cadastro de campanha
* Cadastrar campanha na tabela de Campanhas
* Validar informações da campanha
* Atualizar campanhas na tabela de consumidor/empresa

**Sprint 2:**

* Criar aba de campanhas ativas
* Criar aba para visualizar campanha
* Realizar integração com API de geolocalização
* Criar sistema de geração de QR Code
* Criar validação de QR Code
* Adicionar pontos na tabela do consumidor
* Disponibilizar recompensas para o consumidor

**Sprint 3:**

* Criar aba de recompensas
* Debitar pontos do consumidor
* Cadastrar recompensa no perfil do consumidor
* Atualizar tabela de campanhas
* Criar aba Histórico de Campanhas
* Disponibilizar relatório de adesão para campanhas finalizadas

**Problemas identificados:**

* Falta de experiência da equipe resultando em pequenos atrasos, porém nada que afetasse significantemente o cronograma (IC’s: Cronograma e custos).

**Ações Corretivas:**

* Realização de tarefas em horários extras.